| 郑州铁路职业技术学院文件 |  |
| --- | --- |
| 郑州铁院政〔2019〕48号 |  |

关于印发《郑州铁路职业技术学院零星工程

管理办法》等三项制度的通知

校属各单位：

《郑州铁路职业技术学院零星工程管理办法》《郑州铁路职业技术学院建设工程暂估价管理办法（试行）》《郑州铁路职业技术学院基本建设项目考察管理办法（试行）》已于2019年7月17日由第11次校长办公会研究通过，现予印发，请认真贯彻执行。

郑州铁路职业技术学院

2019年9月5日

### 郑州铁路职业技术学院零星工程管理办法

第一章 总  则

第一条  为进一步加强对校区内各类整修、改造、安装等零星工程的过程监管，营造安全、整洁、有序的校园环境，根据有关法律、法规，并结合学校实际情况，制定本办法。

第二条  本办法所称零星工程，主要指建设规模相对较小，内容相对简单，预算内金额在50万以下的临时性工程（限额根据《河南省2018-2019年政府集中采购目录及标准》确定）。包括各类建筑物及其附属设施的维修、改造、拆除、安装、装饰，以及零星的校园绿化、道路基础、场地平整、土方外运等工程。

第三条  零星工程的施工不得损坏建筑的主要承重结构。

第四条  涉及水、电、暖以及结构改造的零星工程应当设置监理，监理单位可以从学校通过遴选入围的零小工程监理单位中选择使用，也可以单独招标。

第二章 零星工程的申报、审批与实施

第五条  零星工程的备案

各单位（部门）组织的零星工程，施工之前需填写《郑州铁路职业技术学院零星工程申请表》（附件），经基建处及相关负责人审批后方可施工，施工中应自觉接受学校的监督管理。

第六条  零星工程施工申请

不具备零星工程施工条件的单位（部门），可向学校提出施工申请，填写《郑州铁路职业技术学院零星工程申请表》（附件），经基建处及相关负责人审批后实施。凡对原使用功能做出重大用途改变及涉及校园环境的方案，须经校长办公会审批。

第七条  零星工程的立项审批

1.零星工程单项估算费用在1万元（含）以下的由基建处负责人审批。

2.零星工程单项估算费用在1万元以上，10万元（含）以下的由申请单位分管校领导、分管基建校领导审批。

3.零星工程单项估算费用在10万元以上，50万元（含）以下的由校长办公会研究决定。

第八条  零星工程施工单位从学校通过遴选入围的零星工程施工队伍中，根据项目特点选择使用。

第三章 施工管理

第九条  工程责任单位（部门）负责监督施工单位安全文明施工，做到施工现场材料堆放整齐、控制噪音、保护周边花草树木、地下管网等设备设施，施工产生的各种垃圾要及时规范处置。

第十条  施工过程中，工程责任单位（部门）应加强对施工过程的监管，严格按照建设工程施工质量验收规范进行各阶段验收。注意留存影像资料，并注明拍摄日期。

第十一条  施工完毕后，对发生的材料数量及相关工程应当如实记录并附带准确计量单位，准确填写《工程量确认单》，并按照要求由施工单位负责人、监理单位负责人（如有）、学校现场管理人员、工程责任单位（部门）负责人签字盖章。

第十二条  建筑垃圾管理

1.零星工程所需的临时建筑物以及在施工中产生的一切建筑垃圾，必须按指定地点、规定时间、规定标准拆除和清运，禁止在绿化地带掩埋、乱倒建筑垃圾，做到工程完工及时清场。

2.施工单位不得擅自改变临时设施的使用性质，项目竣工后，应当及时拆除并清理、平整现场、恢复原貌，报后勤服务集团进行现场检查同意后，方能验收撤离。

第四章 工程竣工验收

第十三条  零星工程的竣工验收及移交按照《郑州铁路职业技术学院基本建设管理办法》的有关规定执行。

第五章 零星工程的结算

第十四条  零星工程的结算与付款按照合同及《郑州铁路职业技术学院基本建设管理办法》、《郑州铁路职业技术学院财务管理办法》的有关规定执行。

第六章 附  则

第十五条  本办法由基建处负责解释。

第十六条  本办法自公布之日起执行。

附件：郑州铁路职业技术学院零星工程申请表

附件

郑州铁路职业技术学院零星工程申请表

| 项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请部门 |  |  | 费用估算 |  |
| 工程情况说明： 申请部门经办人： 负责人签字： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 基建处技术科意见： 负责人签字： 年 月 日 |  | 基建处负责人： 负责人签字： 年 月 日 |  |  |
| 申请部门主管校领导审批： 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 分管基建校领导审批： 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 其它事项说明： |  |  |  |  |
| 注：由校长办公会、党委会决定的另附会议纪要 |  |  |  |  |

郑州铁路职业技术学院建设工程暂估价管理

办法（试行）

第一章 总  则

第一条  为保证我校建设工程质量，规范暂估价材料设备和专业工程认质认价程序，根据有关法律、法规，并结合学校实际情况，制定本暂行办法。

第二条  学校基本建设项目中，主体工程合同范围内的材料暂估价、设备暂估价及专业工程暂估价适用本办法。

第三条  暂估价材料、设备及专业工程的定质定价由基建处牵头开展相关工作。

第二章 暂估价实施程序

第四条  基本建设项目中以暂估价形式包括在总承包范围内的材料、设备及专业工程达到学校公开招标限额标准的应按规定进行公开招标，按照《郑州铁路职业技术学院基本建设工程招标管理办法》有关规定执行。

第五条  基本建设项目中暂估价金额在学校公开招标限额标准以下的，可以以招标或询价的方式对暂估价的材料、设备及专业工程的价格予以确认，作为结算的依据。

第六条  暂估价询价程序

1.成立暂估价询价小组。成员由基建处、建设项目使用部门、施工单位、监理单位组成。单项暂估价金额超过10万元（含）询价小组成员增加国资处、审计处。

2.询价可采用市场询价、电话询价、网络询价、邀请供应商报价等形式，询价方式由询价小组确定，参与报价的品牌或供应商应不少于3家。

3.最终品牌、规格、质量及价格由询价小组综合评定，填写《材料（设备、专业工程）询价确认单》（以下简称《确认单》），经询价小组成员签字，加盖部门印章后生效。

4.《确认单》一式六份，由基建处、审计处、建设项目使用部门、其他相关部门、监理单位、施工单位各持一份。

5.《确认单》下发给施工方和监理单位，由施工方按照确定的型号、规格采购，监理单位负责监督。

第七条  由施工单位组织招标或询价的项目，学校与施工单位双方共同确定控制价、审核招标文件并参与招标过程。原则上《确认单》下发前，施工单位不得组织询价材料进场。

第三章 附  则

第八条  本办法由基建处负责解释。

第九条  本办法自公布之日起执行。

附件：材料（设备、专业工程）询价确认单

附件

材料（设备、专业工程）询价确认单

| 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 其他 |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |
| 基建处 |  |  | 签字 盖章 |  |  |  |
| 使用部门 |  |  | 签字 盖章 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  | 签字 盖章 |  |  |  |
| 监理单位 |  |  | 签字 盖章 |  |  |  |
| 国有资产管理处 |  |  | 签字 盖章 |  |  |  |
| 审计处 |  |  | 签字 盖章 |  |  |  |

- 郑州铁路职业技术学院基本建设项目

- 考察管理办法（试行）

第一章 总 则

第一条  为加强和规范学校基本建设（以下简称基建）管理，保证工程质量，提高投资效益，根据《中华人民共和国招投标法》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招投标法实施条例》《郑州铁路职业技术学院基本建设工程招标管理办法（试行）》等相关法律法规及制度，结合我校基建工作实际，制定本办法。

第二条  本办法适用于学校所有新建、改建、扩建工程项目，包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要材料、设备采购、服务的考察。

第三条  学校基建工程考察必须严格规范管理、重视考察质量，自觉接受监察、审计部门检查与监督。

第二章 考察范围及组织机构

第四条  考察范围：为保证学校的重大基建工程项目质量，根据参加投标的单位项目特点和情况，可对企业实力或项目业绩等方面进行考察。

第五条  考察内容：包括企业实力考察、企业项目业绩考察及生产厂家考察，可根据项目特点选择考察内容。

（一）企业实力考察。对投标单位企业总部进行考察，重点考察投标单位总体实力、项目经理管理情况、企业经营状况、企业管理和技术能力等。

（二）企业项目业绩考察。对企业业绩工程项目建设情况、服务能力、售后及业主评价等方面进行考察。

（三）生产厂家考察。对分包工程主要设备及材料的生产厂家进行考察，重点考察厂家实力及规模、生产制造技术条件、生产管理情况、生产销售情况等方面进行考察。

第六条  组织机构

基建项目考察领导小组组长：主管基建副校长；

基建项目考察领导小组副组长：审计处、国有资产管理处、基建处负责人。

考察组组成：由基建处、审计处、国有资产管理处、相关专业院部、项目使用部门等专业人员组成。每个项目可根据项目特点、规模、考察工作量等情况，组成一个或若干考察小组，每组原则上不少于3人，每组设组长一名，组长由考察领导小组办公室确定。根据项目考察内容、考察地点的分布等情况，对项目考察目标进行任务划分，考察小组根据考察任务划分，对项目进行全面考察。

基建项目考察领导小组办公室设在基建处。

第三章 项目考察工作程序

第七条  考察形式

考察小组接到考察任务后，针对投标单位的考察内容，考察小组可以采用实地考察、网络查询、电话咨询的方式，在要求的时间内完成考察任务。

第八条  考察准备

考察前，考察组成员应认真熟悉考察内容和要求，分配重点考察内容，做到准备充分、有的放矢。

第九条  考察要求

考察组成员应根据考察内容分工，对投标单位进行全面详细的考察了解，认真查看、核对考察项目有关情况，认真做好考察记录，详细填写《投标单位考察记录表》（见附件1）。

第十条  考察结果

考察小组考察结束后，根据考察情况，进行集体评议，形成书面报告，并对考察对象进行分档排序，填写《考察情况汇总综合排名表》（见附件2）。

考察小组组长向基建项目考察领导小组汇报考察情况，基建项目考察领导小组综合考察小组意见后，经基建项目考察领导小组组长签字确定，形成学校的考察综合意见。

第四章 考察工作纪律

第十一条  考察组成员应高度重视考察工作，坚持客观公正、实事求是的原则，公平对待每一个被考察对象，不草率行事，不徇私情。在考察过程中以及考察结束后，发现被考察对象有弄虚作假行为的，要及时如实反映。

第十二条  考察组成员要遵守组织纪律，对考察情况及考察内容和结果严格保密。

第十三条  考察组成员在考察过程中，严禁接受考察对象的宴请及礼品、礼金，考察期间食宿费按学校相关规定办理。

附件：1.投标单位考察记录表（格式可依据不同项目特点及

内容进行调整）

2.考察情况汇总综合排名表

附件1

项目投标单位考察记录表

公司名称：____________________________________

| 一、公司实力考察情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司基本情况 | 公司成立于 年 | 公司资质： |  |  |  |  |  | 公司地址： |  |
| 公司管理的规范性 | 部门设置是否健全（有的打√） |  |  |  |  | 公司制度是否健全 |  |  |  |
|  | 财务部、经营部、人力部、项目部、工程部、预算核算部 |  |  |  |  | 公司管理手册：（有、无） |  |  | 管理制度明示：（有、无） |
|  | 项目部设置情况： |  | 项目人员配备： 人 |  |  | 内外环境的整洁性：（优、良、中、差） |  |  |  |
| 投标单位领导发言情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、业绩情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业绩名称 |  |  |  |  | 业绩位置： |  |  |  |  |
| 建设单位： |  |  |  |  | 联系人： |  |  | 电话： |  |
| 业绩感观、业主评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否完工（已完工、未完工） |  |  |  | 工期：（按期、延期） |  |  | 施工（水电气暖等）是否规范（好、一般、差） |  |  |
| 总体感观（好、一般、差） |  |  |  | 装饰装修规范性（好、一般、差） |  |  | 管线是否有跑冒滴漏现象（有、无） |  |  |
| 合同履约情况（好、一般、差） |  |  |  | 业主对工程质量的评价（好、一般、差） |  |  | 保修服务情况（好、一般、差） |  |  |
| 考察人总体评价意见： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

考察人签字：                                                                                          时间：____年___月___日

| 附件2 项目 招标考察情况汇总综合排名表 |  |
| --- | --- |
| 投标人名称 | 考察排名 |
| 考察人员签字： 年 月 日 |  |

郑州铁路职业技术学院办公室                2019年9月10日印发