郑州铁路职业技术学院文件

院政字〔2016〕30号

关于印发《郑州铁路职业技术学院

基本建设工程招标管理办法（试行）》的

通   知

校属各单位：

《郑州铁路职业技术学院基本建设工程招标管理办法（试行）》已经学校党委会研究决定，现印发，请遵照执行。

郑州铁路职业技术学院

2016年12月7日

郑州铁路职业技术学院

基本建设工程招标管理办法（试行）

- 总    则

第一条 为进一步规范学校基本建设工程（以下简称基建工程）招标活动，加强对招标工作的管理和监督，提高资金使用效益，维护学校的合法权益，促进廉政建设，根据《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招投标法实施条例》等相关法律法规及制度，结合学校实际，制定本办法。

第二条 基建工程招标范围包括工程、货物及服务。工程指校园基础设施和建筑物及附属系统的新建、改建、扩建等项目；货物指与工程建设有关，构成工程不可分割的组成部分，且为实现工程基本功能所必需的设备、材料等的采购；服务指勘察、设计、施工、监理以及与工程项目有关的咨询服务。

第三条 招标活动遵循公开、公平、公正和诚信的原则。任何单位和个人不得以任何理由、采取任何方式干扰招标活动，不得将依本办法必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标。

第二章  组织机构

第四条  学校成立基建工程招标工作小组，由负责基建工作的校领导任组长，成员由基建处、国有资产管理处、财务处、监察处、审计处等相关部门负责人及学校法律事务专员组成。

第五条  由基建处负责招投标各项具体工作的组织和实施。

第三章　招标范围及方式

第六条  严格执行国家和河南省工程建设项目招标范围和规模标准等文件规定。建设规模及合同估算价达到下列标准之一的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，按规定进行公开招标。

（一）施工单项合同估算价在一百万元人民币以上的。

（二）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在一百万元人民币以上的。

（三）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在三十万元人民币以上的。

（四）单项合同估算价低于第（一）、（二）、（三）项规定标准，但项目总投资额（不含征地费、市政配套费与拆迁补偿费）在一千万元人民币以上的。

第七条  基建工程建设规模及合同估算价在公开招标规定限额标准以下、按财政厅政府采购处批复的采购方式，由学校委托具有工程资质的招标代理单位按照政府采购程序执行。

第八条  基建工程项目在政府采购规定限额标准以下的，由学校委托具有工程资质的招标代理单位参照政府采购程序执行。

第九条 总承包范围内的暂估价形式的材料设备、专业工程的招标，由总承包单位按照法律规定组织招投标工作，学校委派招标人代表参与评标，其招标活动应接受学校和招标监督机构的监督。

第十条  基建工程中的特殊项目招标方式执行国家和地方政府相关规定。

第四章　招标程序

第十一条  基建工程项目招标立项审批：

（一）基建处负责拟建项目的可行性论证。

（二）财务处落实项目资金来源。

（三）基建工程项目投资估算在30万以下（不含30万）的报校长办公会审定，30万以上的报校党委会审定。

第十二条 依法必须进行公开招标的项目：

（一）确定招标代理单位：招标代理单位应具备招标代理资质。

（二）编制招标文件：

1.由基建处会同招标代理单位共同编制招标文件，编制过程中，学校各相关部门对招标文件的内容提出修改意见，必要时组织招标代理单位、学校相关部门及有关专家召开招标文件讨论会。

2.依据工程投资额度，学校委托1-2家造价咨询公司分别编制工程量清单和招标控制价，由基建处、审计处共同对工程量清单和招标控制价进行审核。

3.基建处负责修改完善招标文件（含工程量清单和招标控制价），经基建处负责人审核签字后报主管校领导审定。

（三）招标文件的审批及备案

1.招标文件（含工程量清单和招标控制价）上报校长审批。

2.招标文件（含工程量清单和招标控制价）审批后由招标代理单位按要求上报省发改委或省财政厅审核备案。

（四）发布公告：委托招标代理单位依法在政府指定网站发布招标公告，同时在校园网上发布。

（五）由招标代理单位根据招投标相关规定开展招投标工作。视招标内容，学校参与招投标工作的评标及监督。

（六）学校按照招标文件，视情况组织对投标人进行考察并作出考察结论。

（七）招标代理单位完成招投标工作后，确定中标候选人，按相关规定进行评标结果公示。

（八）评标结果公示期满后，由招标代理单位向中标人发出中标通知书。

第十三条 符合政府采购规定的项目，按照政府采购管理办法有关程序执行。

第十四条 由总承包单位组织招投标工作，按以下规定执行：

（一）招标文件内容须与学校会审商定，经学校盖章后方能生效。

（二）学校委派招标人代表参与评标及评标过程的监督。

（三）评标结果报学校认可盖章后生效，中标样品由学校确定并封存，招投标资料汇总报学校备案。

（四）正式合同内容须经学校同意后签署，合同价不能超过暂估价。

第五章  监督与责任

第十五条 学校纪检监察部门负责对招标工作的监督。

第十六条 在招标活动中，招标人员及相关人员与投标人有利害关系的，应当回避。

第十七条 禁止招标相关人员接受礼品、礼金和有价证券等。如有违者，根据有关规定给予相应的党纪政纪处分。涉嫌违法犯罪的，按国家有关法律规定处理。

第十八条 因招标代理单位、造价咨询单位工作失误造成学校损失，学校依据合同，追究其违约责任。

第十九条 因基建工程参建部门工作失误造成学校损失，依据学校有关规定追究相关人员的责任。

第六章  附则

第二十条 本办法由基建处负责解释。

第二十一条 本办法自颁布之日开始施行。

附件:1.郑州铁路职业技术学院基建工程招标申请表

2.郑州铁路职业技术学院基建工程招标文件和信

息发布、确认、审批表

附件1

郑州铁路职业技术学院基建工程招标申请表

申请单位（签章）：               申请日期：   年  月  日      编号：

| 序号 | 名 称 |  | 规格型号或技术指标 |  |  |  |  |  |  | 数量 |  | 存放 地点 |  |  | 预算（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购预算总额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经费来源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 招标依据 |  | （附立项报告、校长办公会或党委会会议纪要） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基建处意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 基建处负责人签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建议采购方式 |  | 省重点办公开招标 |  |  | 政府采购 |  |  |  |  |  |  |  |  | 社会委托采购 |  |
|  |  |  |  |  | 公开招标 | 竞争性谈判 |  | 询价采购 | 单一来源 |  | 竞争性磋商 |  |  |  |  |
| 审计处意见 |  |  |  |  | 财务处意见 |  |  |  |  |  | 纪委办公室（监察处）意见 |  |  |  |  |
| 负责人签字： |  |  |  |  | 负责人签字： |  |  |  |  |  | 负责人签字： |  |  |  |  |
| 分管副校长 意见 |  |  |  |  |  |  | 校长意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | 1、审计处负责对立项报批情况进行审核； 2、财务处负责对资金来源落实情况进行确认； 3、纪委负责全过程进行监督。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

申请人：                          联系电话：

附件2

郑州铁路职业技术学院基建工程

招标文件和信息发布、确认、审批表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 发布文件内容摘要 |  |
| 招标代理单位 |  |
| 招标方式 |  |
| 备案部门 |  |
| 发布范围 | （河南省发改委或河南省财政厅指定网站；招标代理公司网站、学校网站。） |
| 基建处意见 | 经办人签字： 负责人签字： 年 月 日 年 月 日 |
| 分管副校长意见 | 签 字： 年 月 日 |
| 校长审批 | 签 字： 年 月 日 |
| 备 注 | （文件附后，请骑缝盖申请发布单位印章后按程序进行审批，如需其他说明，请在备注中注明。） |

郑州铁路职业技术学院办公室 2016年12月9日印发